| ỦY BAN MTTQ TỈNH HẢI DƯƠNG - AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG Số: 140/ KH - PH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 5 tháng 7 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh; căn cứ chương trình tài trợ an sinh xã hội của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Hải Dương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương và một số tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo nhằm giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo và giảm nghèo bền vững chung của tỉnh.

2. Việc rà soát, lựa chọn các hộ nghèo để hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết phải đảm bảo đúng tiêu chí hộ nghèo, quá trình bình xét phải dân chủ, khách quan, công khai, công bằng, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai:

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương triển khai việc hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo thông qua các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

- Thống nhất số lượng phân bổ cho từng tổ chức thành viên cụ thể như sau:

| STT | Tên địa phương | Số nhà | Tổng số tiền được hỗ trợ (đồng) | Tổ chức thành viên thực hiện hỗ trợ xây nhà |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyện Ninh Giang | 10 | 500.000.000 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh |
| 2 | Huyện Tứ Kỳ | 10 | 500.000.000 | Hội Nôngdân: 5 ngôi Hội Bảo trợ NTT và TEMC: 5 ngôi |
| 3 | Huyện Thanh Miện | 5 | 250.000.000 | Hội Nôngdân: 5 ngôi |
| 4 | Huyện Gia Lộc | 10 | 500.000.000 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh |
| 5 | Do MTTQ tỉnh phân bổ | 5 | 250.000.000 | Ủy ban MTTQ tỉnh |
| Tổng cộng | 40 | 2.000.000.000 |  |

2. Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ xây nhà

2.1. Đối tượng hỗ trợ:

Là hộ nghèo và các hội viên nghèo thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo trợ NTT và TEMC, Hội Chữ thập đỏ.

2.2. Điều kiện hỗ trợ: Việc lựa chọn các đối tượng hỗ trợ xây nhà phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Là hộ nghèo có trong danh sách quản lý của UBND xã, thị trấn, đang ở nhà dột nát, xuống cấp không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa.

- Các hộ được hỗ trợ xây nhà phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những hộ được gia đình cắt đất để xây nhà nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có xác nhận của UBND xã và các bên liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất.

- Các hộ được lựa chọn phải nằm trong danh sách đã được Ủy ban MTTQ các cấp khảo sát lập danh sách đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà trong tháng 5/2018 và là các hộ được tách hộ ít nhất là 05 năm, tính đến thời điểm năm 2018.

- Mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng với diện tích sử dụng từ 30m2 trở lên theo mẫu thiết kế nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đã được phê duyệt dành cho hộ nghèo.

3. Kinh phí hỗ trợ:

- Kinh phí hỗ trợ là 50.000.000 đồng/ngôi nhà. Ngoài nguồn kinh phí trên, đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ khác như ngày công, nguyên vật liệu, kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, địa phương....

- Quyết toán kinh phí hỗ trợ:

+ Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương phối hợp với các tổ chức: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo trợ NTT và TEMC, Hội Chữ thập đỏ chuyển kinh phí hỗ trợ (tiền mặt) đến từng hộ được hỗ trợ xây nhà.

+ Các tổ chức thành viên chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo yêu cầu của Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương. Hồ sơ quyết toán gồm 3 bộ: 1 bộ gửi Agribank chi nhánh Hải Dương, 01 bộ gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, 01 bộ lưu tại các tổ chức thành viên.

4. Tiến độ thực hiện

- Từ 01/7/2018 đến 10/7/2018 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp và thống nhất với Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch phối hợp hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo.

- Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 16/7/2018: Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương triển khai kế hoạch phối hợp xây nhà đến các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện

- Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 17/8/2018: Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong hệ thống của mình và phối hợp với Agribank chi nhánh Hải Dương thống nhất lập danh sách các hộ được hỗ trợ xây nhà

- Từ 20/8 đến 30/11/2018: Hướng dẫn các hộ triển khai làm nhà. Phấn đấu các ngôi nhà sẽ được bàn giao cho hộ nghèo trước ngày 31/12/2018.

# III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# 1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh:

# - Xây dựng kế hoạch, thống nhất với Agribank chi nhánh Hải Dương phân bổ số lượng để triển khai hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo thông qua các tổ chức thành viên.

# - Triển khai Kế hoạch đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện và các tổ chức thành viên: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo trợ NTT và TEMC và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

# - Chỉ đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc phối hợp với các tổ chức thành viên được phân bổ hỗ trợ xây nhà để lựa chọn các hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà.

# - Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện lựa chọn 05 hộ nghèo để hỗ trợ xây nhà.

# 2. Ban giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương:

# - Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện.

# - Trực tiếp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo trợ NTT và TEMC Hội Chữ thập đỏ tỉnh, kiểm tra, rà soát, lựa chọn danh sách các hộ nghèo đúng đối tượng, đủ điều kiện để hỗ trợ xây nhà.

# - Chuyển kinh phí tài trợ cho các hộ nghèo theo đúng tiến độ.

# 3. Các tổ chức thành viên: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo trợ NTT và TEMC, Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

# - Xây dựng Kế hoạch của tổ chức mình và phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương triển khai hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo từ nguồn kinh phí do Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương hỗ trợ và báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

# - Chỉ đạo theo ngành dọc ở cấp huyện và cơ sở phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện, cấp xã, Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư để kiểm tra rà soát, lập danh sách các hộ nghèo là hội viên của tổ chức mình đề nghị hỗ trợ xây nhà.

# - Báo cáo danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ quyết toán theo yêu cầu của Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương.

# - Chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ xây nhà và báo cáo kết quả xây nhà cho các hộ nghèo về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

# - Tuyên truyền vận động để các chi hội đoàn thể ở khu dân cư và gia đình dòng họ hỗ trợ giúp các hộ nghèo xây nhà.

# 4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện

# - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc phối hợp với các tổ chức thành viên: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo trợ NTT và TEMC và Hội Chữ thập đỏ cùng cấp để rà soát lựa chọn danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà.

# - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn 05 hộ nghèo đủ điều kiện để hỗ trợ xây nhà và chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ.

# Ghi chú: Các hộ nghèo được lựa chọn hỗ trợ xây nhà phải nằm trong danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong tháng 5/2018.

Trên đây là kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo từ nguồn kinh phí do Agribank chi nhánh Hải Dương hỗ trợ. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Agribank chi nhánh Hải Dương đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt kết quả

| TM.BAN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Phùng Tuấn Kiệt | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Phúc |
| --- | --- |

| Nơi nhận: - Ủy ban TWMTTQ Việt Nam (để báo cáo) - TT Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh (để báo cáo) - Agribank Việt Nam; - Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương; - Ban TT UBMTTQ tỉnh; các Ban chuyên môn; - Ban TC - TG (đưa lên trang Web MTTQ tỉnh); - Ban TT Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã; - Các tổ chức thành viên được hỗ trợ xây nhà; - Lưu: MTTQ tỉnh, Agribank tỉnh. |  |
| --- | --- |